# jQuery移植 フェーズ設計ドキュメント

本ドキュメントは、ReactベースのAuto Framing UIをjQueryベースへ移植するための初期フェーズ設計を定義する。

# フェーズ1：画面骨格の再現

目的：UI構造と画面遷移の再現

画面レイアウトの再現

画面遷移の実装

コンテナ内切替

ボタン状態変化（on/off/disable）

モーダル表示

スライダー・セレクトなどUI動作

ダミーデータ表示

# フェーズ2：状態管理の最小実装

目的：React/Reduxの代替として状態を一元管理する

例：appStateオブジェクト

const appState = {
  currentPage: "autoframing",
  selectedCameraId: 1,
  trackingEnabled: false,
  autoFramingMode: "off"
};

# フェーズ3：スタブ通信導入

目的：通信部分をスタブで実装しUI検証を可能にする

カメラ状態取得（スタブ）

PTZ値取得

プリセット一覧取得

設定保存

トラッキング開始/停止

# 注意事項

DOMに直接ロジックを書かない

状態を分散させない（appStateに集約）

通信処理はAPI層に集約

画面・状態・通信を分離する

後から拡張できる構造を維持する